招标文件

项目编号：HSCG615071025

项目名称：中山市华南现代中医药城内道路维护管养服务项目

招标人：中山市华南现代中医药城发展有限公司

广东鸿厦工程管理咨询有限公司编制

2017年6月

温馨提示

（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以招标文件为准）

- 如无另行说明，投标文件递交时间为投标截止时间前30分钟内。

- 为避免因迟到而失去投标资格，请适当提前到达。

- 投标保证金必须于第三章《投标人须知》中规定的时间内到达指定账号（账号信息详见第三章《投标人须知》）。由于转账当天不一定能够到账，为避免因投标保证金未到账而导致投标被拒绝，建议至少提前2个工作日转账。

- 请正确填写开标一览表。多包组项目请仔细检查包组号，包组号与包组名称必须对应。

- 请仔细检查投标文件是否已按招标文件要求盖章、签名、签署日期。

- 投标文件应按顺序编制页码（包括证书复印件、合同复印件等也应编制页码）和目录。

- 为了提高招标效率，节约社会交易成本与时间，已报名而决定不参加本次投标的投标人，请于投标文件递交截止时间的3日前，按《投标邀请函》中的联系方式，以书面形式告知招标代理机构。对您的支持与配合，谨此致谢。

目  录

第一部分  投 标 邀 请 函	1

第二部分  用 户 需 求 书	5

第三部分  投 标 人 须 知	12

第四部分  开标、评标和定标	24

第五部分  合 同 书 格 式	25

第六部分  投 标 文 件 格 式	43

# 第一部分  投 标 邀 请 函

第一部分 投标邀请函

广东鸿厦工程管理咨询有限公司（以下简称“招标代理机构”）受中山市华南现代中医药城发展有限公司（以下简称“招标人”）的委托，对中山市华南现代中医药城内道路维护管养服务项目（以下简称“项目”）进行公开招标，欢迎符合资格条件的供应商投标。

一、项目编号：HSCG615071025

二、项目名称：中山市华南现代中医药城内道路维护管养服务项目

三、项目预算金额（元）：1511858.55

四、项目内容及需求：

1.项目内容：中山市华南现代中医药城内道路维护管养服务项目。

2.简要技术要求或招标项目的性质：详见招标文件第二部分“用户需求书”的招标项目内容；

3.本项目不允许提交备选方案。

五、供应商资格：

1. 投标人须具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有合法的经营范围，并独立于招标人和招标代理机构；

2.投标人须具有市政公用工程施工总承包三级以上（含三级）资质，并具有有效期内的安全生产许可证；(提供资质证书和安全生产许可证复印件并加盖公章，投标时提供安全生产许可证原件查验，否则视为无效投标。)

3. 拟投入本项目的项目负责人必须具有市政公用工程专业二级以上（含二级）注册建造师资格(非广东省建设主管部门颁发的建造师证书，则建造师必须是一级资格)，并具有安全生产考核合格证B证；(提供注册建造师证、安全生产考核合格B证及2017年2、3、4月由投标人为其缴纳的社保证明复印件，投标时提供原件查验，否则视为无效投标。）

4. 投标人近三年内（即从2014年6月6日至本招标公告发出之日，投标人成立不足三年的可从成立之日起算）无行贿犯罪记录，由投标人营业执照住所地或业务发生地人民检察院出具《行贿犯罪档案查询告知函》的原件（复印件无效），出具时间须在本项目公告发布时间之后。

5. 投标人信用记录查询（查询时间为投标截止时间）由招标人或招标代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询投标人信用记录，将查询的投标人信用记录提供给评审现场。对被人民法院列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的投标人，将拒绝其参与招标活动（处罚期限届满的除外）；

6.本项目不接受联合体投标；

7.投标人须在招标代理机构登记报名且购买了招标文件。

六、登记报名及购买招标文件的时间（北京时间）、地点、方式及招标文件售价：

1、登记报名及购买招标文件时间：符合资格的供应商应当在2017年6月7日起至2017年6月13日期间（上午08:30至12:00，下午14:00至17:30，法定节假日除外）到广东鸿厦工程管理咨询有限公司（详细地址：中山市东区城桂公路16号5楼501室）购买招标文件，招标文件每套售价300元（人民币），售后不退。

2、购买招标文件方式：报名购买。购买招标文件时请提交以下资料复印件并加盖公章：1）法人或者其他组织的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一证明）证明文件复印件；2）资质证书、安全生产许可证；3）购买人身份证。

（购买招标文件的单位，均被视为已充分理解本公告的有关要求，招标人及招标代理机构均无责任承担其是否符合合格投标人条件而引起的一切后果。）

七、投标保证金：投标人必须按招标文件规定的方式提交投标保证金，投标保证金的有关事项按投标人须知的相关规定执行。

八、开标要求。本次招标在本招标文件规定的时间和地点公开开标，投标人法定代表或其授权代表人必须携带本人身份证原件出席开标会。

九、投标截止时间：2017年6月27日15时00分。

十、提交投标文件地点：广东鸿厦工程管理咨询有限公司开标室（地点：中山市东区城桂公路16号5楼502室）。

十一、开标时间：2017年6月27 日15时00分。

十二、开标地点：广东鸿厦工程管理咨询有限公司开标室（地点：中山市东区城桂公路16号5楼502室）。

十三、联系事项

（一）招标人：中山市华南现代中医药城发展有限公司  地址：中山市华南现代中医药城

联系人：  梁先生                     联系电话：0760-85529886

传真：    0760-85529368              邮编： 528400

- 招标代理机构：广东鸿厦工程管理咨询有限公司　地址：中山市东区城桂公路16号5楼501室

联系人：　　　邝小姐　　　　　　　　　联系电话： 0760-88169368

传真：　　0760-88169368　             邮编： 528400

发布人：广东鸿厦工程管理咨询有限公司

发布时间：2017年6月6日

# 第二部分  用 户 需 求 书

第二部分   用 户 需 求 书

一、 总则

1. 本次招标的项目及范围为：中山市华南现代中医药城内道路维护管养服务项目。

2. 服务期限：1年。

3. 本项目为全包价承包项目，中标单位承包及负责招标文件对中标单位要求的一切事宜及责任。包括管养范围内的设施的供货、运输、保管、防盗、安装、调试、验收、修复、保养及相关服务等。

4. 未经招标单位批准，中标单位不得通过任何形式转包、分包本项目的部分或全部工作，不得委托或指示第三方代为履行。

二、 维护管养范围

华南现代中医药城内道路维护管养，道路面积约 25m2，内容包括路基、路面、人行道、排水设施（包括：雨水井、检查井、排水管道等）的日常维护管养。

三、 项目要求

1、道路日常巡查、路面数据采集。

1）要求每周对华南现代中医药城内道路全面巡查不少于2 次，做好相关巡查记录，并建立台账；巡查过程中发现的问题需当天报送给招标人确认并及时进行维护，如巡查中发现华南现代中医药城内道路及其附属设施的损坏会对车辆或行人造成安全事故隐患的，需立刻做好安全围蔽防护等安全措施，并告知招标人，需在24 小时之内完成维护；如由于中标人巡查不及时或不到位，没有及时发现市政设施损坏或没有及时采取安全围蔽防护等安全措施，导致发生交通事故等安全事故的一切责任由中标人承担。

2）遇到特殊天气（如台风、强降雨等）需加强巡查，并需安排5人或以上的应急抢险队伍及机械设备值班待命。

3）在节假日（包括周六、日）需安排2 人或以上人员值班待命。

4）建立道路管理台账，每月5 日前上交上月台账给招标人。

2、道路的路基、路面、人行道、排水设施（包括：雨水井、检查井、排水管道等）日常维护管养。

1）按照国家及地方有关公路、排水管理规范，确保道路保持完好状态，各设施维护管养水平等级应达到“合格”；道路维护管养要经常保持道路各部位技术状况良好，加强预防性维护管养和小修保养，及时处理破损，提高道路设施的完好率。道路维护管养要做到快速优质，道路补修的形状应规则美观，维护管养作业场所必须设置安全标志，维护管养应文明施工即做到工完料净场地清。

2）接到市民的投诉或110 群众求助电话，需在60 分钟内到达现场，如发现存在危险源，需立刻做好安全围蔽防护等安全措施，并在24 小时内进行处理；

3）在巡查过程中发现问题的，必须及时告知招标人，并立刻做好安全围蔽防护等安全措施，在收到招标人通知（口头或书面）或确认后，需在24 小时内进行处理；

4）道路维护管养管理包括：道路的路基、路面、人行道、排水管道、雨水井、检查井的维护管养和破损修复，排水管道、雨水井、检查井的清疏等等；

5）维护工程量的确定：

a、抢修工程需在实施前电话通知招标人代表认可，并在完成后进行现场计量和招标人代表确认签证。

b、一般维护工程需在收到招标人维护通知书后方可进行施工，并在完成后进行现场计量和招标人代表确认。

c、中标人每月5 日前须将上月完成的工程量及造价统计表报送给招标人。

6）中标人必须负责办理施工前相应的行政许可手续，由此产生的费用由中标人承担。

7）中标人的工作人员作业时必须穿戴经统一标识的工作服、专业防护装备及工作证件，所有使用的机械设备必须在显眼地方印有公司标志标识和投诉电话。

8）中标人必须设立24 小时专用服务热线电话，随时接受各方的投诉及监督。

9）路面维护管养应保证原路面的结构标准，不得降低原结构强度。维护管养单位所维护的维护管养质量自验收合格起，保修期为一年。

10) 不论维护项目的大小、位置，中标人收到招标人维护通知书后24 小时内安排维护。若维护通知书另有约定的 ,则按其约定执行。否则，第一次违反，则口头警告；第二次违反，则书面警告；第三次违反，则书面严重警告；第四次违反，则终止维护管养合同，一切责任由中标单位负责。

11）凡维护项目所产生的垃圾及废弃物须由中标人负责清运并妥善处理，所需费用由中标人承担。

12）维护项目所使用的混凝土为商品混凝土，且不能添加粉煤灰，所需费用包含在本次报价中。

13）在第二条维护管养范围内发生安全事故(造成第三方人身和生命财产安全造成伤害和损失)属于招标人负责的管养责任由中标人负责。

14）中标人不得未经招标人同意或以招标人未及时支付工程款为由，擅自拖延或拒绝提供维护管养服务，否则由此而产生的一切后果和责任由中标人负责。

四、 工程质量标准

1、工程技术要求

符合《公路工程质量检验评定标准》要求。

2、质量要求

1）中标人交通维护应严格按照国家颁布的《公路养护安全作业规程》JTG H30-2004 要求施工，接受招标人的监督。

2）本项目各项工程的工程质量等级要求均须达到合格工程标准（包括资料整理）。中标人在施工中如果工程质量不符合要求的，经评定工程质量不合格者，招标人可以要求停工和返工，中标人必须立即执行，并承担由此产生的各种费用。

3）施工期内不发生死亡安全事故，轻伤事故率控制在3‰的范围内。

4）竣工验收必须达到合格工程。

五、 材料要求

1、本项目各维护管养工程所用之材料，由中标人自行采购。

2、本工程使用之主要材料品质必须经招标人确认审查。

六、 竣工资料归档要求

1、中标人须向招标人提供本项目各项维护管养工程的竣工资料。

2、中标人的工程档案资料必须符合国家有关档案管理规定的要求，在工程施工过程应及时做好收集、汇总和整理工作。

七、 计量支付

1、本项目所报价的工程量为暂定数量，具体按每月实际完成工程量结算，由中标人向招标人每月5日前上报上月完成的工程量及造价统计表，报招标人审核确认。

2、计量支付：一年为一个结算周期，按中标人每月实际完成工程量及工程中标综合单价计量（按月计量），招标人在每季度的第一个月初支付上一季度已确定的中标人实际完成工程量50%的工程款（按季支付）；每一年服务周期期满后，中标人通过年度考核且办理年度结算审计后，招标人支付该年度结算总价的95%的工程款，5%的余款在年度考核通过之日起一年后一次性支付。

3、清单报价中没有的单项工程，增加工程项目结算按中介预算的相应计价依据计算，按中标承包价下浮率结算。

4、若本项目服务期满一年的工程结算价小于中标价的70%，则按中标价的70%结算，若大于（或等于）中标价的70%，则按实结算。

5、工程造价只按实际完成的工程量乘以中标综合单价计算，其人工、材料、机械台班、安全文明措施、施工围闭及其它的措施费用都包含在中标综合单价中，不另行计算。

6、招标人有权对每年的工程量和维护预算进行调整。

7、其中每年的道路巡查费用按其投标报价固定价，不作增减。

八、 扣罚条例

1、每周对华南现代中医药城内道路全面巡查不少于2 次，做好相关巡查记录，并建立台账，否则发现扣罚500 元/次。

2、严格控制车行道维护管养的作业时段，合理安排每个工作日的作业范围，做到当天作业、当天完成，工完、料清、场地清。维护管养作业在同一道路、同一时间段进行时，不得在道路对称两侧同时施工。否则每处扣罚500 元/次。

3、如出现他人或其他单位对设施进行偷盗、毁坏，应立即通知招标人，并采取报警等相应措施进行阻止，如未做到按每次扣罚500 元。

4、中标人应按约定时间（一般在24 小时内修复）进行道路维护，否则，被招标人发现或收到投诉，每次扣罚1000元。

5、专用于本维护项目的人员，未经招标人同意不得兼用于其他工程项目，且同一人员不得兼任本项目的两个或多个岗位，否则，每人每次扣罚500 元。

6、接获投诉（含新闻媒体、市民等），中标人的项目负责人（或注册建造师）未亲自过问并监督解决，每次扣2000元。

7、发现值班人员不挂牌、不在岗、巡查不到位或上班睡觉、酒后值班、穿拖鞋、高跟鞋值班的一次扣罚100元。

8、中标人对道路设施进行维护时，必须按国家有关规定做好安全措施，并做到文明施工，施工过程中产生的淤泥垃圾等，即时清理，不能污染环境。中标人在接到招标人的通知后2 小时内未进行清洁或清洁不够彻底的，招标人将委托其他单位清洁，并每次扣罚5000 元；并承担由此而造成的一切安全事故责任。

9、巡查过程中发现问题应及时记录和维护，保证道路设施缺陷修复及时率为100%。被招标人发现或收到投诉，发现未达到上述要求的，每次扣罚2000 元。

10、中标人未按相关的维护时间与质量要求施工，招标人将发出书面警告，并每次扣罚5000 元。累计两次书面警告，中标人仍未按要求完成的，招标人将有权委托其他单位进场施工，由此而产生的责任与损失，一律由中标人承担。

11、未落实安全文明施工措施，或未配备相关安全警示标志及设施，每处扣罚2000 元；上岗工人未配备统一的反光衣，每人扣罚300 元。

12、月度维护计划和月度完成维护量没有及时上报，延期一天扣罚1000 元，上报验收维护量与现场实际不符，每处每次扣1000 元，重复上报维护量的，每处每次扣2000 元。

13、维护管养材料没有堆放整齐，且堆放时间超过24 小时，造成道路交通影响的，一次扣罚200 元；收到投诉一次扣罚500 元。

14、不服从行业主管部门的统一调配和安排，1 次扣罚2000 元。

15、如由于中标人巡查不到位、未及时做好安全围蔽防护措施、维护不及时等等导致第三方人身和生命财产安全造成伤害和损失的一切责任由中标人负责。

九、 项目规定及要求

1、人员配置（项目负责人与技术人员不得同一人兼任）

| 序号 |  | 人员名称 | 人数 | 职称 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 部 组 成 人 员 | 1 | 项目负责人 | 1 | 二级或以上注册建造师 | 市政公用工程专业， 具有安全生产考核合格证B 证 |
|  | 2 | 技术负责人 | 1 | 中级职称或以上 | 市政专业 |
|  | 3 | 施工员 | 1 |  |  |
|  | 4 | 质检员 | 1 |  |  |
|  | 5 | 安全员 | 1 |  |  |
|  | 6 | 资料员 | 1 |  |  |
|  | 7 | 机械员 | 1 |  |  |
|  | 8 | 劳务员 | 1 |  |  |

注：

（1）项目负责人必须专用于本维护项目，并且专驻南朗镇办公，不得兼任其它项目职责，同一人不能担任本项目的两个或多个岗位。

（2）从事维护管养作业的工作人员必须具有相应工种的有效操作等级证书。

（3）人员的变更：本项目原则上不得更换项目负责人，遇特殊情况时，必须得到招标人的书面认可，并报主管部门备案。中标人提供的替代人选，其资质须等于或高于原人员的资质。

（4）在投标时未能配备以上要求人员的，必须保证在收到中标通知书后的2 个月内，针对本项目配置的人员技术力量达到合同基本要求；其它维护服务期内，本项目配置的人员技术力量达不到合同基本要求，不能超过一个月（即缺少以上人员时，中标人须在一个月内补足）。否则招标人有权终止合同，中标人承担因此引起的全部责任和损失。

十、保险

1、维护管养设备在维护管养工程服务期限结束前的保险由中标单位负责，中标单位负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

2、中标人必须为本项目合同实施时所受委托范围的设施购买公众责任保险。

十一、工程量清单

详见附件工程量清单。

# 第三部分  投 标 人 须 知

第三部分   投标人须知

一、说  明

1．适用范围

1.1本招标文件适用于本投标邀请中所述项目。

1.2在招标文件中标有“★”标识的内容条款被视为重要的响应要求、技术指标要求和性能要求，投标人要特别加以注意并完全满足这些要求。若投标人对该内容不满足或有任何偏离将被视为无效投标。

2. 定义

2.1“招标人”是指：中山市华南现代中医药城发展有限公司。

2.2“招标代理机构”是指：广东鸿厦工程管理咨询有限公司。

2.3“招标单位”是指：中山市华南现代中医药城发展有限公司，广东鸿厦工程管理咨询有限公司。

2.4 合格的投标人

2.4.1符合《中华人民共和国招标投标法》规定的投标人。

2.4.2符合招标文件规定的资格要求及特殊条件要求。

2.5 “中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

2.6 “评标委员会”是评标委员会是依照《中华人民共和国招标投标法》及有关法规组建的专门负责本次招标评标工作的临时性机构（其成员称为评委）。

2.7 “日期”是指公历日。

2.8 “时间”是指每天24小时制。

2.9 “合同”是指由本次招标所产生的合同或合约文件。

2.10 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

2.11招标文件中所规定的“书面形式”，包括纸质文件和电讯文件形式，既含手写的、打印或印刷的文字资料形式，也包括电报、传真等通讯形式文件。

3. 合格的货物、服务和工程

3.1 “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。货物必须是合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足本招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他招标对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

3.3 “工程”是指满足国家相关法律、法规、规章等规定，并符合本项目相关质量要求、安全文明施工要求的工程。

4．投标费用

4.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标代理机构和招标人均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标的招标代理服务费由中标人支付，按国家有关规定执行。

1) 招标代理服务费币种与中标通知书中中标价的币种相同。

2) 招标代理服务费不列在投标报价中。

3) 中标人在收到中标通知书当天向招标代理机构交纳招标代理服务费，以中标通知书中的中标金额作为收费的计算依据。

4）招标代理服务费以银行划账或现金等形式用人民币一次性支付。

招标代理服务费递交账户：

收款单位名称：广东鸿厦工程管理咨询有限公司

开户银行名称：中国工商银行中山东苑支行

银 行 账 号 ：2011014609000007041

事由（备注）：中山市华南现代中医药城内道路维护管养服务项目招标代理服务费

5) 招标代理服务费的收费标准按国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格 [2011]534号）的规定按差额定率累进法计算并下浮40%收取，收费标准如下表所列：

| 费率类别 中标金额（万元人民币） | 服务招标费率 |
| --- | --- |
| 100以下部分 | 1.5% |
| 100-500部分 | 0.8% |
| 500-1000部分 | 0.45% |
| 1000-5000部分 | 0.25% |
| 5000-20000部分 | 0.1% |
| 20000-2000部分 | 0.05% |
| 2000-200000部分 | 0.035% |
| 200000-20000部分 | 0.008% |

例如：某服务招标项目，中标金额为400万元，总共交纳的招标代理服务费为：

总共交纳的招标代理服务费＝（100万以下部分的招标代理服务费）+（100万～400万部分的招标代理服务费）

100万元×1.5％＝1.5万元

（400－100）万元×0.8％＝2.4万元

合计收费＝1.5＋2.4＝3.9万元。

二、招标文件

5. 招标文件的构成

5.1招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

1) 投标邀请函

2) 用户需求书

3) 投标人须知

4）开标、评标和定标

5) 合同书格式

6) 投标文件格式

7) 在招标过程中由招标人发出的修正和补充文件等

5.2投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），并应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

6. 招标文件的澄清

6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间十五日以前通知招标单位，招标单位将组织招标人对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复（答复中不包括问题的来源）。投标人在收到上述答复后，应立即向招标代理机构回函确认。该答复作为招标文件的一部分，对投标人有约束力。必要时，招标单位将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个购买招标文件的潜在投标人。

6.2投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，招标单位将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

7. 招标文件的修改

7.l 无论出于何种原因，招标单位可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改，招标单位对已发出的招标文件进行必要修改的，应当在投标文件截止时间十五日前，在信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

7.2 招标文件的修改内容是招标文件的组成部分，将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式（加盖公章）向招标单位确认。如在24小时之内无书面回函则视为同意修改内容，并有责任履行相应的义务。

7.3 为使投标人准备投标时有充足时间对招标文件的修改部分进行研究，招标单位可适当推迟投标截止期。

8.现场踏勘（本项目不组织踏勘现场）

各潜在投标人必须自行对项目现场及周围环境进行勘察，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所需的资料，勘察现场所发生的费用及安全问题由投标人自己承担。

三、投标文件的编制和数量

9．投标的语言

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

10．投标文件的构成

10.1投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

10.2投标人应按本招标文件规定的内容和格式编制并提交投标文件，投标文件应参照招标文件第六部分的内容要求、编排顺序和格式要求，按顺序装订成册，提供全面的响应文件。包含但不限于以下内容：

（1）按本须知的规定填写的投标函、开标一览表；

（2）按本须知的要求出具的资格证明文件，证明投标人是合格的，而且中标后有能力履行合同；

（3）按本须知的规定出具的证明文件，证明投标人提供的服务是合格的，而且符合招标文件的规定；

（4）按本须知的规定提交的投标保证金；

（5）对招标文件第二部分作出的书面响应，包括但不限于技术建议书、技术规格、技术参数、技术文件及图纸、商务要求等。

投标人有义务按照以上构成要求将投标文件编上唯一的连贯页码、编排详细目录并装订成册，不得出现重页或缺页。

11. 投标文件编制

11.1投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

11.2投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。

11.3投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标人及监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

11.4如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

12. 投标报价

12.1投标人所提供的服务按要求报价。

12.2投标人应按照“第二部分  用户需求书”规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《分项报价表》确定的格式报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得出现重大缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标或确定为投标无效。

12.3本项目只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

13. 备选方案

13.1只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。（招标文件允许有备选方案的除外）

14. 联合体投标（本项目不接受联合体投标）

14.1如招标文件允许联合体投标的，则必须满足：

14.1.1以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须符合本须知“投标人资格要求”的一般规定，并至少有一方符合满足“合格的投标人”的特殊条款要求；

14.1.2联合体投标的，必须提供各方签订的共同投标协议，明确约定各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目（或包组）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（或包组）投标；

14.1.3联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

14.1.4联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同。

15. 投标人相关证明文件

15.1 投标人应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分。

15.2 资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

15.3 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的文件。

16. 投标保证金

16.1投标人应按招标文件规定的金额和期限交纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。

★16.2投标保证金为￥25000元（大写：人民币贰万伍仟元整），保证金须在2017年6  月20日下午5：30前从投标人或其分公司汇出并到达指定银行账号，否则视为无效保证金。

16.3从投标人账户将投标保证金转入或汇入以下账户：

投标保证金递交账户：

户名：广东鸿厦工程管理咨询有限公司

开户银行：中国工商银行中山东苑支行

账号：2011014609000007041

（事由（备注）：中山市华南现代中医药城内道路维护管养服务项目投标保证金）

16.3凡未按规定交纳投标保证金的投标，为无效投标。

16.4如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后5个工作日内退还；如有异议或投诉，将在异议和投诉处理完毕后原额退还。

16.5中标人的投标保证金,在中标人与招标人签订合同后5个工作日内退还。

16.6有下列情形之一的，投标保证金将被依法没收：

（1）中标后无正当理由放弃中标或中标人在规定期限内未能根据本须知规定签订合同的；

（2) 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的。

（3) 投标人在投标文件中规定的投标有效期内撤回其投标。

（4）投标人在投标文件中未提供真实有效的证明材料。

（5）中标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的。

（6）中标人未按本须知规定交纳招标代理服务费。

17. 投标的截止期

17.1投标的截止时间见第一部分《投标邀请函》的规定，在截止时间后送达或者未送达指定地点的投标文件，为无效投标文件，招标代理机构将拒收。

17.2招标代理机构可视具体情况延长投标截止时间和开标时间。在推迟了投标截止时间的情况下，招标代理机构、招标人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

18.投标有效期

★18.1投标文件应在投标截止之日起90天内保持有效。

18.2中标人投标有效期则顺延至项目完成验收之日，在此有效期内未经招标人同意，投标文件的一切内容和补充承诺均为持续有效且不予改变。

18.3投标有效期比规定期限短的将被视为非实质性响应招标文件。

19. 投标文件的数量和签署

★19.1投标人应编制投标文件正本一份（含电子文件光盘一套）和副本五份。

19.2电子文件，用Microsoft office软件制作，电子文件介质为CD-R光盘，所有电子文件不能采用压缩处理，其内容应与投标人打印产生的纸质投标文件内容一致，如有不同，以纸质投标文件为准。

19.3投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

19.4投标文件的正本及所有副本的封面均须由投标人加盖投标人公章。

19.5投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明及法定代表人资格证明书，其《法定代表人资格证明书》、《法定代表人授权委托书》都应附在投标文件中。

★19.6在招标文件中已明示需盖章及签名之处，投标文件正本须由投标人加盖投标人公章，并经投标人法定代表人或其授权代表签名。

19.7 投标文件中的任何行间的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字才有效。

19.8若为联合体的，除“联合体协议书”及“法定代表人授权委托书”外，投标文件的其它内容可由联合体主办方进行签署即可。

四、投标文件的递交

20. 投标文件的密封和标记

★20.1正本一份和电子投标文件一起单独封装，副本五份一起单独封装，在每一封口处加盖公章，并在封套上清晰标明“正本”、“副本”字样。

20.2 封套上均应按以下要求标记：

“递交：广东鸿厦工程管理咨询有限公司

项目名称：（项目名称）         项目编号：（项目编号）

在（投标截止时间）前不得启封”的字样。”

★20.3为方便开标唱标，投标函、开标一览表、法定代表人证明书/法定代表人授权书和投标保证金交纳凭证复印件一起封装，封套标明项目名称、投标人名称及“开标一览表”字样，封口处加盖公章。

20.4如果信封未按本须知第20.1条和第20.2条要求进行密封和标记的，招标单位有权拒绝其投标或对误投或提前启封概不负责。

20.5投标文件未密封的或在递交截止时间后递交的或未送达指定地点的，招标单位将拒绝接收。

21. 投标文件的修改和撤回

21.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标人。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

21.2 投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时点前以书面形式告知招标人。从投标截止期至投标人承诺的投标有效期内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将被没收。

21.3 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

五、开标、评标和定标

见招标文件第四部分。

六、询问、异议和投诉

22.询问

22.1	投标人对招标活动事项（招标文件、招标过程和中标结果）有疑问的，可以向招标代理机构提出询问，招标代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“招标代理机构的名称、地址和联系方式”。

23.异议

23.1投标人或其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间以书面形式提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复。

23.2投标人提出异议时应当提交《异议书》并署名（加盖公章）。《异议书》应当包括下列主要内容：

1）异议人的名称、地址、电话等；

2）所异议的招标项目，具体的异议事项及事实依据（包括合法的证据资料）；

3）提起异议的日期；

22.3异议人进行异议应当符合下列条件：

1）异议人是参与所异议招标项目的投标人；

2）在异议有效期内提起异议；

3）法律法规规定的其他条件。

24.投诉

24.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。

24.2下列情形投诉将不予受理：

1）投诉人不是参加所投诉项目招标活动的当事人；

2）被投诉人为招标人或招标代理机构之外的当事人；

3）所投诉事项未经过异议的；

4）所有投诉事项超过投诉有效期；

5）以具有法律效力的文书送达之外方式提出的投诉；

6）同一投诉事项已经招标人上级部门投诉处理的；

7）投诉书内容不符合规定，监督管理机构及时告知投诉人限期补充或修改后重新投诉，投诉人逾期不按要求补充或修改投诉书的。

24.3投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意投诉，驳回投诉，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：

1）一年内三次以上投诉均查无实据的；

2）捏造事实或者提供虚假投诉材料的。

七、 合同的订立

25.中标通知书

25.1 中标结果公告发布的同时，招标代理机构向中标人发出依法确认的《中标通知书》，中标人收到《中标通知书》后以书面形式向招标代理机构确认。

25.2《中标通知书》将是合同的一个组成部分，对招标人和中标人均具有同等法律效力。除不可抗力等因素外，《中标通知书》发出后，招标人改变中标结果，或者中标人放弃中标的，均应承担相应的法律责任。

25.3招标代理机构在向中标人发出《中标通知书》的同时，将向所有未中标人发出《招标结果通知书》，但与中标与未中标原因不作任何解释。

26.合同授予标准

26.1招标人将把合同授予被确定为实质响应招标文件要求并具有履行合同能力的综合评分最高的投标人。招标人若遇排名第一的投标人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同或者拒不履行其在投标文件中的承诺，招标人拥有取消其中标资格的权利，并在技术和商务上充分满足招标文件要求的投标人中，对综合评价次优的投标人进行审查，并对最终通过审查的投标人授予合同。

27. 合同的订立

27.1中标人须在《中标通知书》发出之日起三十日内，应派授权代表前往与招标人按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订书面合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。并向招标代理机构递交合同原件一份备案。

27.2中标人不得以任何理由拖延、拒绝签订合同。如中标人没有在规定的时间内与招标人签订合同或来书面函退出，则招标人视为该中标人放弃中标资格。招标人有权将本项目重新组织招标或推荐符合招标要求且综合得分次高的投标人为中标人。

八、其他说明

28.凡两家或以上投标人参加同一项目的投标，有如下情况的，一经发现，将视同串标处理：①为同一法定代表人的；②为同一股东控股的；③其中一家公司为其他公司最大股东的。

九、知识产权

29. 投标人应保证，招标人在中华人民共和国接受投标人提供的服务的任何一部分时，招标人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权、著作权或其他合法权利的起诉或法律和经济纠纷。否则，投标人应承担一切责任，并赔偿招标人因此遭受的一切损失（包括但不限于索赔、律师费、诉讼费、采取补救措施的费用等）。

30. 投标报价应包括所有应支付的对专利权、商标权和著作权等而需要向其他方支付的税费。

十、适用法律

招标人、招标代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用《中华人民共和国招标投标法》及其配套的法规、规章、政策。

十一、招标文件的解释权

本招标文件的解释权归广东鸿厦工程管理咨询有限公司所有。

# 第四部分  开标、评标和定标

一、 开标

1.1  招标人在《投标邀请函》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。参加开标的代表应签到以证明其出席。

1.2  开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的机构检查并见证，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、投标文件的其他主要内容和招标文件允许提供的备选投标方案。

1.3  招标人做好开标记录，开标记录由各投标人签字确认。

二、评标委员会的组成

本次招标依法组成评标委员会，评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为不少于5人以上单数（含5人），其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评审专家（不含招标人代表）有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，招标当事人也可以要求该评审专家回避：

1) 三年内曾在参加该项目服务商中任职或担任顾问的；

2) 配偶或直系亲属在参加该项目的服务商中任职或担任顾问的；

3) 与参加该项目服务商发生过法律纠纷的；

4) 评标委员会中，同一任职单位评审专家超过二名的；

5) 任职单位为招标人单位或与参与该项目服务商存在行政隶属关系的；

6) 参与招标文件论证的；

7) 法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

三、评标方法、步骤及标准

3.1  本次评标采用综合评分法。

3.2  评标基本原则：评标工作应依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及相关法律、法规的规定，以确保评标的公平、公正。

3.3  评标步骤：评标委员会先进行投标人初步评审，再进行商务、技术及价格的详细评审。只有通过初步评审的投标才能进入详细评审。最后评标委员会出具评标报告，并排序推荐三位中标候选人。

3.4  评标委员会将按照招标文件确定的评审方法进行评审。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

四、 投标文件的初审

4.1  投标文件的初审包括资格性审查和符合性审查。资格性审查包括对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否满足资格要求；符合性审查，包括是否完整、文件签署是否有效、是否满足招标文件的实质性要求等。只有实质性响应的投标文件才能进行后续的详细评审，否则将作无效投标处理。

4.2  评标委员会按照《初步审查表》（附表1）内容对投标文件进行资格性检查及符合性检查，只有对《初步审查表》所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，被认为响应的得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

4.3  在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

4.4  实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。

4.5  投标人不得以低于成本的报价竞标。如果评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，将要求该投标人作书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，评标委员会将认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效投标处理。

4.6  投标人有下列情形之一的，其投标将被视为无效投标：

1）投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金提交形式不符合招标文件要求的；

2）投标人的投标书或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；

3）投标文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；

4）投标文件对招标文件的实质性技术与商务的（即标注“★”号条款）条款产生负偏离的。

5）符合招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的。

6）不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。

五、 投标文件的澄清

5.1  在评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人或授权代表签字的书面形式作出。

5.2  投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

六、 详细评审、比较与评价

6．  详细评审是对通过初步评审的投标进行商务、技术和价格的评审。

6.1  商务评分：按照《商务评分表》（附表2）中各项因素进行评分，评标委员会各成员分别首先就各个投标人的商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其商务评分。各评委的商务评分去掉一个最高分和一个最低分，其余评委评分的算术平均值即为该投标人的商务评分（四舍五入后，精确到0.01）。

6.2  技术评分：按照《技术评分表》（附表3）中各项因素进行评分，评标委员会各成员分别首先就各个投标人的技术状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术评分。各评委的技术评分去掉一个最高分和一个最低分，其余评委评分的算术平均值即为该投标人的技术评分（四舍五入后，精确到0.01）。

6.3  价格评分：

1）评标委员会详细分析、核准价格表，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

①  若投标文件中的大写金额和小写金额不一致时，以大写金额为准。

②  当单价与数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价。

③  招标人需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标人是另外单独报价的话，评分时计入投标投标总价。

④  如某投标人项目报价有漏项，采用通过初步评审的投标人中该项报价最高的价格计入总报价后进行评分，但此价格不作为中标价格。若该投标人中标，合同价以其原报价为标准。

⑤  评标委员会认为应该调整的价格。

2）评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则视为非实质性响应招标文件。

6.4 将评委会校核修正后的各投标人的投标总价定义为评标价格。满足招标文件要求且评标价格的最低价为评标基准价。各投标人的价格评分按以下公式计算：

价格得分=(评标基准价/评标价)×100

依次计算出所有投标人的价格评分。

6.5评分总值最高为100分，商务、技术及价格评分分值（权重）分配：

| 评分项目 | 技术评分A1 | 商务评分A2 | 价格评分A3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重（总和为100） | 45% | 45% | 10% |

根据上述技术、商务及价格的综合评分及其权重分配，代入下列公式计算各投标人的总得分。进入详细评审的各投标人的综合得分，按得分从高到低排名（得分相同时，投标总价低者优先）。

评标总得分= F1×A1＋F2×A2＋F3×A3

其中，F1、F2、F3分别为技术、商务及价格评分的汇总得分；A1、A2、A3分别为技术、商务及价格评分所占权重值（A1＋A2＋A3=1）。

6.6 评标委员会将出具评标报告，并按综合得分由高到低排序，推荐三名中标候选人，评标总得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）投标报价（由低到高）；（2）技术评分（由高到低）；（3）商务评分（由高到低）。如以上都相同的，名次由评标委员会抽签确定。排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人，排名第三的投标人为第三中标候选人。

七、废标情形

7.1出现下列情形之一的，本项目废标：

1）因情况变化，不再符合规定的公开招标方式适用情形的；

2）出现影响招标公正的违法、违规行为的；

3）在招标过程中符合竞争要求的供应商的供应商不足3家的。

八、公开招标失败后的处理

第一次招标公告发布后，若报名的投标人不足三家或递交投标文件的投标人不足三家，将发布第二次招标公告。若第二次招标公告发布后，仍不足三家投标人报名或符合招标要求的投标人不足三家的，可继续发布三次或以上招标公告或向上级主管部门申请将本项目转为一家（或两家）单位进行评审，定标原则参照前款所列。

九、 授标

9.1  评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，编写书面评标报告按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人名单。

9.2  招标人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人，也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

十、中标人的确定

10.1 中标人确定后，招标代理机构将在①中国政府采购网(网址：www.ccgp.gov.cn)、②广东鸿厦工程管理咨询有限公司网站（网址：http://www.gdhongsha.com/）发布结果公示，公示三个工作日。

10.2招标代理机构将在网上发布中标公告并向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标人和招标人具有同等法律效力。

10.3如果中标人不能按照招标文件要求及投标文件的承诺签订合同或中标人的投标文件与事实不符，招标人可以取消该中标人的中标资格并将合同按法律规定授予另一中标候选人，或者依法重新组织招标。招标人对受影响的投标人不承担任何责任。

附表1：初步审查表（注：本表不需要投标人填写）

初步审查表

| 序号 | 投标人 投标有效性审查项 |  | A投标人 | B投标人 | C投标人 | D投标人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 投标函及投标有效期符合要求 |  |  |  |  |  |
|  | 按招标文件规定加盖公章和签署 |  |  |  |  |  |
|  | 已提交法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 |  |  |  |  |  |
|  | 投标保证金符合要求 |  |  |  |  |  |
|  | 符合合格投标人的条件 |  |  |  |  |  |
|  | 投标文件主要资料齐全 |  |  |  |  |  |
|  | 按规定格式填写，无内容不全或关键字迹模糊、无法辨认 |  |  |  |  |  |
|  | 投标人无递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且未声明哪个为最终报价的（招标文件规定提交备选投标方案的除外） |  |  |  |  |  |
|  | 投标价格是固定价且未超过本项目预算 |  |  |  |  |  |
|  | 投标报价无重大漏项或重大不合理 |  |  |  |  |  |
|  | 服务方案满足《用户需求书》要求 |  |  |  |  |  |
|  | 商务无重大保留或偏差 |  |  |  |  |  |
|  | 无招标文件或法规明确规定可以废标的其他情形 |  |  |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |  |  |
| 不通过原因说明 |  |  |  |  |  |  |

1．评审时评委对投标人是否满足要求逐条标注评审意见，“是”标记为“○”，“否”标记为“×”；

2．评审结论栏统一填写为“通过”或“不通过” ，出现一个“×”为“不通过”；

3．对结论为“不通过”的投标，要说明原因。

评委签名：                                                  日期：

附表2：（注：本表不需要投标人填写）

商务评分表

| 序号 | 评审项目 |  | 分值 | 评分范围 | A投标人得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招标文件响应程度 |  | 5 | 优：5-3分；良：3-2分；中：2-1分；差：1-0分。 对招标文件商务的响应程度 |  |
| 2 | 财务状况 |  | 10 | 优：10-8分；良：8-5分；中：5-3分；差：3-0分。 近3年（2013-2015年）的财务状况，各投标单位进行横向比较。（须附经审计的财务审计报告复印件，递交投标文件时提供原件查验，不提供原件不得分。） |  |
| 3 | 综合实力 |  | 15 | 优：15-12分；良：12-9分；中：9-6分；差：6-0分。 投标人综合实力及社会信誉度评价（提供证书复印件，投标时提供原件查验，不提供原件不得分。） |  |
| 4 | 信用报告 |  | 5 | 具有依法成立的第三方信用服务机构出具的企业信用报告得5分。 注：1、信用报告必须由合法第三方信用服务机构出具，投标人须附上该信用机构在法律法规规定的监管部门或行业主管部门（中国人民银行等部门）进行备案的相关证明资料。 2、“信用报告”需在投标文件中提供复印件，递交投标文件时提供原件供评委查验；“信用机构在监管部门或行业主管部门进行备案的相关证明资料”需在投标文件中提供复印件，不提供原件不得分。 |  |
| 5 | 项目经验 |  | 20 | 优：20-15分；良：15-10分；中：10-5分；差：5-0分。 投标人2014年以来承接的同类项目业绩情况（提供合同复印件，投标时提供原件查验，不提供原件不得分。） |  |
| 6 | 拟投入本项目人员情况 | 项目负责人 | 10 | 优：10-8分；良：8-5分；中：5-3分；差：3-0分。 项目负责人的同类工作经验、实力（提供证书、身份证和2017年2月-4月由投标人为其购买的社保证明复印件，投标时提供原件查验，不提供原件不得分。） |  |
|  |  | 其他服务人员 | 15 | 优：15-12分；良：12-9分；中：9-6分；差：6-0分。 实施本项目人力资源评价（提供证书、身份证和2017年2月-4月由投标人为其购买的社保证明复印件，投标时提供原件查验，不提供原件不得分。） |  |
| 7 | 综合服务能力 |  | 20 | 优：20-15分；良：15-10分；中：10-5分；差：5-0分。 投标人售后服务的便利性及本地支撑服务能力情况。 |  |
| 合计 |  |  | 100 | 得分总计 |  |

注：评委对各投标文件进行比较后打分，最好的为优，其余的根据优劣相应地打分。如得分低于60分，须说明原因。

评委签名：                                           日    期：

附表3：（注：本表不需要投标人填写）

技术评分表

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分范围 | A投标人得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招标文件响应程度 | 15 | 优：15-12分；良：12-9分；中：9-6分；差：6-0分。 对招标文件各技术要求的响应情况 |  |
| 2 | 维护组织方案 | 20 | 优：20-15分；良：15-10分；中：10-5分；差：5-0分。 维护总体部署的全面性（维护方案与技术措施的合理性、科学性与可行性，对工程重点、难点认识深刻，解决方案科学，符合规范要求。） |  |
| 3 |  | 20 | 优：20-15分；良：15-10分；中：10-5分；差：5-0分。 针对本项目提供具体可行、详细的维护服务方案，满足项目的要求。 |  |
| 4 |  | 15 | 优：15-12分；良：12-9分；中：9-6分；差：6-0分。 质量保证、安全防护措施的可行性、合理性 |  |
| 5 | 设备情况 | 10 | 优：10-8分；良：8-5分；中：5-3分；差：3-0分。 拟投入本项目的自有机械设备的优劣（车辆提供行驶证复印件，设备提供发票复印件，投标时提供原件查验，不提供原件不计分）。 |  |
| 6 | 维护服务计划 | 20 | 优：20-15分；良：15-10分；中：10-5分；差：5-0分。 维护服务计划是否完善（如响应时间及处理时间，维护材料等） |  |
| 合计 |  | 100 | 得分总计 |  |

注：评委对各投标文件进行比较后打分，最好的为优，其余的根据优劣相应地打分。如得分低于60分，须说明原因。

评委签名：                                                      日    期：

# 第五部分  合 同 书 格 式

合 同 书

项目编号：

项目名称：中山市华南现代中医药城内道路维护管养服务项目

合同编号：

签约地点：

2017 年    月    日

注：此合同为参考合同，以本招标文件的《用户需求书》的要求为基础，以招标人与中标人签订中标合同为准。

为了保护供需双方合法权益，根据《中华人民共和国招标投标法》的规定，甲乙双方本着平等互利、互相合作的原则，经友好协商， 签订本合同，并共同遵守。

一、 合同标的

1、 服务内容：中山市华南现代中医药城内道路维护管养服务项目

2、 服务期：一年

3、 乙方应对本合同项下其承担的全部工作实施有效管理。

二、 价格

1、合同总价：

人民币（大写）：        。

2、合同价格为固定不变价。

三、 付款

1、本项目所报价的工程量为暂定数量，具体按每月实际完成工程量结算，由乙方向甲方每月5 日前上报上月完成的工程量及造价统计表，报甲方审核确认。

2、计量支付：一年为一个结算周期，按乙方每月实际完成工程量及工程中标综合单价计量（按月计量），甲方在每季度的第一个月初支付上一季度已确定的乙方实际完成工程量50%的工程款（按季支付）；每一年服务周期期满后，乙方通过年度考核且办理年度结算审计后，甲方支付该年度结算总价的95%的工程款，5%的余款在年度考核通过之日起一年后一次性支付清；每年如此类推。

3、清单报价中没有的单项工程，增加工程项目结算按中介预算的相应计价依据计算，按中标承包价下浮率结算。

4、若本项目服务期满一年的工程结算价小于中标价的70%，则按中标价的70%结算，若大于（或等于）中标价的70%，则按实结算。

5、工程造价只按实际完成的工程量乘以中标综合单价计算，其人工、材料、机械台班、安全文明措施、施工围闭及其它的措施费用都包含在中标综合单价中，不另行计算。

6、甲方有权对每年的工程量和维护预算进行调整。

四、 合同期限和实施地点

1、实施地点：

2、时间安排如下：

年     月    日合同开始实施；     年    月    日实施完毕。

五、 维护管养范围

华南现代中医药城内道路维护管养，道路面积约 25m2，内容包括路基、路面、人行道、排水设施（包括：雨水井、检查井、排水管道等）日常维护管养。

六、 项目要求

1、道路日常巡查、路面数据采集。

1）要求每周对华南现代中医药城内道路全面巡查不少于2 次，做好相关巡查记录，并建立台账；巡查过程中发现的问题需当天报送给甲方确认并及时进行维护，如巡查中发现华南现代中医药城内道路及其附属设施的损坏会对车辆或行人造成安全事故隐患的，需立刻做好安全围蔽防护等安全措施，并告知甲方，需在24 小时之内完成维护；如由于乙方巡查不及时或不到位，没有及时发现市政设施损坏或没有及时采取安全围蔽防护等安全措施，导致发生交通事故等安全事故的一切责任由乙方承担。

2）遇到特殊天气（如台风、强降雨等）需加强巡查，并需安排5 人或以上的应急抢险队伍及机械设备值班待命。

3）在节假日（包括周六、日）需安排2 人或以上人员值班待命。

4）建立道路管理台账，每月5 日前上交上月台账给甲方。

2、道路的路基、路面、人行道、排水设施（包括：雨水井、检查井、排水管道等）日常维护管养。

1）按照国家及地方有关道路、排水管理规范，确保道路保持完好状态，各设施维护管养水平等级应达到“合格”； 道路维护管养要经常保持道路各部位技术状况良好，加强预防性维护管养和小修保养，及时处理破损，提高道路设施的完好率。道路维护管养修理要做到快速优质，道路补修的形状应规则美观，维护管养作业场所必须设置安全标志，维护管养应文明施工即做到工完料净场地清。

2）接到市民的投诉或110 群众求助电话，需在60 分钟内到达现场，如发现存在危险源，需立刻做好安全围蔽防护等安全措施，并在24 小时内进行处理；

3）在巡查过程中发现问题的，必须及时告知甲方，并立刻做好安全围蔽防护等安全措施，在收到甲方通知（口头或书面）或确认后，需在24 小时内进行处理；

4）道路维护管养管理包括：道路的路基、路面、人行道、排水管道、雨水井、检查井的维护管养和破损修复，排水管道、雨水井、检查井的清疏等等；

5）维护工程量的确定：

a、抢修工程需在实施前电话通知甲方代表认可，并在完成后进行现场计量和甲方代表确认签证。

b、一般维护工程需在收到甲方维护通知书后方可进行施工，并在完成后进行现场计量和甲方代表确认。

c、乙方每月5 日前须将上月完成的工程量及造价统计表报送给甲方。

6）乙方必须负责办理施工前相应的行政许可手续，由此产生的费用由乙方承担。

7）乙方的工作人员作业时必须穿戴经统一标识的工作服、专业防护装备及工作证件，所有使用的机械设备必须在显眼地方印有公司标志标识和投诉电话。

8）乙方必须设立24 小时专用服务热线电话，随时接受各方的投诉及监督。

9）路面维护管养应保证原路面的结构标准，不得降低原结构强度。维护管养单位所维护的维护管养质量自验收合格起，保修期为一年。

10) 不论维护项目的大小、位置，乙方收到甲方维护通知书后24 小时内安排维护。 若维护通知书另有约定的 ,则按其约定执行。否则，第一次违反，则口头警告；第二次违反，则书面警告；第三次违反，则书面严重警告；第四次违反，则终止维护管养合同，一切责任由中标单位负责。

11）凡维护项目所产生的垃圾及废弃物须由乙方负责清运并妥善处理，所需费用由乙方承担。

12）维护项目所使用的混凝土为商品混凝土，且不能添加粉煤灰，所需费用包含在本次报价中。

13）在第五条维护管养范围内发生安全事故(造成第三方人身和生命财产安全造成伤害和损失)属于甲方负责的管养责任由乙方负责。

14）乙方不得未经甲方同意或以甲方未及时支付工程款为由，擅自拖延或拒绝提供维护维护管养服务，否则由此而产生的一切后果和责任由乙方负责。

七、 扣罚条例

1、每周对华南现代中医药城内道路全面巡查不少于2 次，做好相关巡查记录，并建立台账，否则发现扣罚500 元/次。

2、严格控制车行道维护管养的作业时段，合理安排每个工作日的作业范围，做到当天作业、当天完成，工完、料清、场地清。维护管养作业在同一道路、同一时间段进行时，不得在道路对称两侧同时施工。否则每处扣罚500 元/次。

3、如出现他人或其他单位对设施进行偷盗、毁坏，应立即通知甲方，并采取报警等相应措施进行阻止，如未做到按每次扣罚500 元。

4、乙方应按约定时间（一般在24 小时内修复）进行道路维护，否则，被甲方发现或收到投诉，每次扣罚1000元。

5、专用于本维护项目的人员，未经甲方同意不得兼用于其他工程项目，且同一人员不得兼任本项目的两个或多个岗位，否则，每人每次扣罚500 元。

6、接获投诉（含新闻媒体、市民等），乙方的项目负责人（或注册建造师）未亲自过问并监督解决，每次扣2000元。

7、发现值班人员不挂牌、不在岗、巡查不到位或上班睡觉、酒后值班、穿拖鞋、高跟鞋值班的一次扣罚100元。

8、乙方对道路设施进行维护时，必须按国家有关规定做好安全措施，并做到文明施工，施工过程中产生的淤泥垃圾等，即时清理，不能污染环境。乙方在接到甲方的通知后2 小时内未进行清洁或清洁不够彻底的，甲方将委托其他单位清洁，并每次扣罚5000 元；并承担由此而造成的一切安全事故责任。

9、巡查过程中发现问题应及时记录和维护，保证道路设施缺陷修复及时率为100%。被甲方发现或收到投诉，发现未达到上述要求的，每次扣罚2000 元。

10、乙方未按相关的维护时间与质量要求施工，甲方将发出书面警告，并每次扣罚5000 元。累计两次书面警告，乙方仍未按要求完成的，甲方将有权委托其他单位进场施工，由此而产生的责任与损失，一律由乙方承担。

11、未落实安全文明施工措施，或未配备相关安全警示标志及设施，每处扣罚2000 元；上岗工人未配备统一的反光衣，每人扣罚300 元。

12、月度维护计划和月度完成维护量没有及时上报，延期一天扣罚1000元，上报验收维护量与现场实际不符，每处每次扣1000 元，重复上报维护量的，每处每次扣2000 元。

13、维护管养材料没有堆放整齐，且堆放时间超过24 小时，造成道路交通影响的，一次扣罚200元；收到投诉一次扣罚500元。

14、不服从行业主管部门的统一调配和安排，1 次扣罚2000元。

15、如由于乙方巡查不到位、未及时做好安全围蔽防护措施、维护不及时等等导致第三方人身和生命财产安全造成伤害和损失的一切责任由乙方负责。

八、 保密条款

1、乙方遵守国家的经济、技术工作保密规定和甲方的保密工作条例，乙方的维护人员在维护过程中会有接触到各种信息的可能，如：维护清单、维护内容等。乙方不得直接或间接地透露或提供给任何第三方或将其使用在其它项目中，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

2、保证对所维护设备里各种业务资料、私人资料的内容保密，乙方若泄露内容，责任由乙方承担。

3、保证对维护设备里相关的资料不进行与项目无关的复制。

4、如违反上述规定，甲方有权对乙方采取相应的处罚措施并有权依法追究其法律责任。

九、 保险

根据本合同关于产权与风险转移条款规定，乙方承担合同实施过程中的所有风险。因此，乙方应为实施本项目所需的车辆、仪器设备等投保险、为派往甲方服务的人员投保人身险、为有关本项目活动可能涉及的第三方投保相关险种，保险费用均由乙方负责。

十、 不可抗力

1、签约双方的任何一方由于不可抗力事件影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和克服的事件，诸如战争、地震等。但不能因出现暴雨、台风、洪水、暴潮、山泥倾泻和咸潮等人力不可抗拒的自然灾害而免责。

2、受阻一方应在不可抗力事件发生后，尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事件发生后14 天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续60 天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议或解除合同。

十一、 合同变更

1、乙方根据现场实际或施工情况，发现合同原计划或方案不尽合理，确实需变更原合同约定的内容的，应及时通知甲方，并提出变更理由、修正方案、及变更清单，经双方协商并签署有关文件（作为合同附件）后实施。

2、因甲方的原因变更合同内容的，甲方应以书面形式通知乙方，并经双方协商一致签署有关变更文件。如因此造成乙方履行合同义务的价格或时间增减，将对合同价、交货时间进行公平调整。乙方据此要求的调整必须在收到甲方通知后30 天内提出。

3、无论是按原合同要求，或是根据现场实际情况作出变更提供服务，乙方都不能免除其对合同应承担的责任。

十二、 合同解除和终止

1、 合同自然终止

甲乙双方各自完成合同规定的责任和义务，合同自然终止。

2、 违约违规终止合同

在甲方对乙方违约违规而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出书面的违约通知书，提出终止部份或全部合同：

1) 如果乙方未能在合同规定的期限内提供合格的服务（参见本合同有关逾期的条款）；

2) 如乙方未能履行其于本合同项下承担的任何义务，且在收到甲方通知后未能在2 个工作日内对违约行为作出纠正，则视为乙方违约。乙方违约超过15 天或乙方累计违约次数超过3 次，作乙方不能履行合约处理，甲方有权终止合同，乙方除退还已收款项给甲方外，还须向甲方支付合同总金额10％违约金。

3) 如果甲方认为乙方在本合同的报价竞争和实施过程中有违反有关招标的法律、法规，涉嫌用不正当手段影响甲方招标过程，包括谎报或隐瞒事实、损害甲方利益、干扰甲方、评委、招标代理机构的招标、评标等行为。

4) 如果甲方根据本条的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买类似的服务，乙方应承担甲方因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

5) 合同生效后，合同各方应严格遵守合同的条款，全面履行合同约定的义务，任何一方不得擅自变更或解除合同。甲、乙双方的任何一方不履行合同或履行合同义务不符合约定的条件，即属违约。当一方违约时，违约方应向另一方支付合同价款总额的10%作为违约金，并且负责赔偿因其违约给另一方造成相应损失，赔偿金额一般不超过合同价款总额的20%。甲、乙双方的任何一方由于法定事由以及不可抗力的原因不能履行合同时，应及明向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明后，双方友好协商允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据法律规定可部分或全部免除其责任

3、 因乙方破产而终止合同

如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，提出终止合同面不给乙方补偿。该合同的终止将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

十三、 争端的解决

1、凡与本合同有关的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向法院提出诉讼。

2、本合同的诉讼管辖为交货地法院或被告所在地（合同未实际履行时）法院。

3、在法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部份仍应继续履行。

十四、 其它

1、本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

2、根据中华人民共和国现行税法的有关规定执行。

3、合同经双方签字盖章后生效，合同签署日期以较迟签注的日期为准。

4、中标通知书、投标文件、招标文件及本合同之所有附件均为本合同的有效组成部份，与本合同具有同样法律效力，解释的顺序以文件生成时间在后的为准。

5、在执行本合同的过程中，所有经买卖双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、合同修改书、往来信函等）均为本合同的有效组成部份，其生效日期为双方均签字盖章或确认之日期。

6、除甲方事先以书面形式确认同意外，乙方不得部份或全部转让其应履行的合同项下的义务。

7、本合同一式 伍份，甲方执贰 份，乙方执贰 份，广东鸿厦工程管理咨询有限公司壹份。

甲方（盖章）：                                   乙方（盖章）：

甲方法定代表：                                   乙方法定代表（签字）：

委托代理人（签 字）：

日 期:      年     月    日                      日 期:      年     月    日

地 址：                                          地 址：

邮政编码：                                       邮政编码：

电 话：                                          电 话：

传 真：                                          传 真：

开户银行：                                       开户账号：

合同附件（合同编号	  ）

附件1  招标文件……………………………………………………………………………

附件2  中标供应商投标文件………………………………………………………………

附件3  中标通知书…………………………………………………………………………

备注：1. 本合同所有附件均在签定合同时编制，其编制依据是招标文件中的要求和乙方的投标文件中的相应内容；

2. 合同附件的具体内容由双方在签定合同时确定。

# 第六部分  投 标 文 件 格 式

投标文件

一、  资格性文件

二、  商务部分

三、  技术部分

四、  价格部分

注：1. 请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

2. 招标文件中要求提交“原件”的应独立递交（招标文件另有要求的除外），并附“评审资料原件目录”。不提供“评审资料原件目录”的，若出现原件缺失等情况，均由投标人自行承担一切后果。

投标文件

（正本/副本）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：                    （盖单位章）

日期：    20        年      月      日

## 一、资格性文件

#### 1.1  投标函

（招标人/招标代理机构）：

依据贵方   项目名称      （项目编号：          ）的投标邀请，我方代表（姓名、职务） 经正式授权并代表（投标人名称、地址） 提交下述文件正本   份，副本   份；并在正本内附有对应于投标文件各册内容的电子文件一份。

1. 资格性文件；

2. 商务部分；

3. 技术部分；

4. 价格部分。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2.投标有效期为递交投标文件之日起  90 天，中标人投标有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方明白并同意在规定的开标时间之后、投标有效期之内若撤回投标，投标保证金将被贵方没收。

7.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

8.我方如果中标，将按照招标文件其附件，包括澄清及参考文件（如果有的话）的要求及我方投标承诺，按质、按量、按期履行全部合同责任和义务。

9.我方同意按招标文件规定向招标代理机构缴纳招标代理服务费。如我方违约，愿凭招标代理机构开出的违约通知，按招标文件约定金额的200%在招标人付给我方的中标款中扣缴。

投标人名称(公章)：

投标人（法定代表人授权代表）代表签字：

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

开户银行：

账号：

日期：

#### 1.2  法定代表人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人资格证明书

致：（招标人/招标代理机构）

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                            单位：   （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请投标人务必提供本附件)

法定代表人身份证复印件

（2）法定代表人授权委托书

致：（招标人/招标代理机构）

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：                                                   。

授权单位：          （盖章）               法定代表人：         （签名）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：      年龄：      职务：       身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述招标项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证复印件

#### 1.3  联合体共同投标协议书（本项目不适用）

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称） 、 （乙公司全称），（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标供应商的身份共同参加（招标项目名称） （招标项目编号）的投标活动。经各方充分协商一致，就项目的投标和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方方关系

（甲公司全称） 、 （乙公司全称），（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标供应商的身份共同参加本项目的投标响应。（甲公司全称）、  （乙公司全称），（……公司全称）作为联合体成员,若中标，联合体各方共同与（招标人）或（招标代理机构）签订书面合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.联合体由联合体共同授权人员负责与招标单位联系。

2.联合体投标工作由联合体共同负责，由联合体各方组成的投标小组具体实施。

3.联合体将严格按照投标/招标文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律在承担连带责任。

4.如中标，联合体各方共同与（招标人）或（招标代理机构）签订合同书，并就中标项目向招标人负责有连带的和各自的法律责任；

三、联合体各方不得再以自己名义参与本项目投标，联合体各方不能作为其它联合体或单独投标单位的项目组成员参加本项目投标。因发生上述问题导致联合体投标/磋商响应成为废标，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致招标人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿招标人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，投标有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式  份，随投标文件装订   份，送招标人   份，联合体成员各一份；副本一式   份，联合体成员各执    份。

甲公司全称：（盖章）    乙公司全称：（盖章）   ……公司全称（盖章）

法定代表人：（签字）    法定代表人（签字）     法定代表人（签字）
      年   月   日            年   月   日           年   月   日

注：1．联合投标时需签本协议，联合体两方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

#### 1.4 投标保证金交纳凭证

粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

日期：   年   月   日

#### 1.5 招标代理服务费承诺书

致：广东鸿厦工程管理咨询有限公司

我们在贵方组织的     （项目名称）      （项目编号：           ）的招标活动中一旦获得中标，我们保证在招标文件规定时间内，按招标文件规定的计费方法，以电汇或转账形式向贵方（广东鸿厦工程管理咨询有限公司，地址：中山市东区城桂公路16号（五层501室），开户银行：中国工商银行中山东苑支行，帐号：2011014609000007041）缴交招标代理服务费。

我方如违约，愿凭贵方开出的违约通知，按上述承诺金额的200%在投标保证金中扣缴，如投标保证金金额不足，则在招标人付给中标人的中标金额中扣缴。

特此承诺！

承诺方法定名称（盖章）：

承诺方法定代表人或授权代表（签字）：

承诺方地址：

承诺发电话：                    传真：

承诺日期：      年   月   日

#### 1.6 退保证金说明

致：广东鸿厦工程管理咨询有限公司

我方为（项目名称）      （项目编号：           ）投标所提交的投标保证金            元，请贵公司退还时划到以下帐户：

| 收 款 单 位 | 收款单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 收款单位地址 |  |  |  |
|  | 开户银行 （含汇入地点） | 省 市（县） 银行 |  |  |
|  | 帐 号 |  | 联 系 人 |  |
|  | 银行联行号 |  | 联系电话 |  |

投标人名称（公章）：

日期：   年   月   日

#### 1.7 关于资格的声明函

致：招标人/招标代理机构

关于贵方项目名称:____________项目编号：             投标邀请，本签字人愿意参加投标响应，提供投标文件中规定的服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1.我方为本次投标所提交的所有证明其合格和资格的文件是真实的和正确的，并愿为其真实性和正确性承担法律责任；

2.我方是依法注册的法人，在法律上、财务上和运作上完全独立于   （招标人）及广东鸿厦工程管理咨询有限公司（招标代理机构）；

3.我方在参加本次投标前 3 年内，在经营活动中没有重大违法活动及涉嫌违规行为，并没有因而被有关部门警告或处分的记录。

相关资格证明文件附后

[说明]投标人应按照招标文件的要求提交以下格式（包括但不限于以下各项）的内容。

      - 《营业执照》、《组织机构代码证》、《税务登记证》（或三证合一证明）复印件；

      - 满足投标人资格要求的《资质证书》和许可证复印件；

      - 投标人近三年内（投标人成立不足三年的可从成立之日起算）无行贿犯罪记录，由投标人营业执照住所地或业务发生地人民检察院出具《行贿犯罪档案查询告知函》的原件，原件装订在投标文件正本（复印件无效）；（具体要求详见“合格投标人资格要求”）

      - 投标人提供包含近三年信用报告（信用报告须在有效期内，信用记录主体成立不足三年的以成立时间为起点）。信用报告必须由合法第三方信用服务机构出具，附上该信用机构在法律法规规定的监管部门或行业主管部门（中国人民银行等部门）进行备案的相关证明资料。

      - 符合合格投标人基本条件要求具备的证明资料；

      - 投标人认为有必要提交的其他文件。

注：以上复印件均须加盖单位公章。

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

日期：   年   月   日

## 二、商务部分

#### 2.1 投标人综合概况

（一）投标人基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 邮编 |  |  | 电话 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 经济类型 |  |  | 行政主管部门 |  |  |  |  | 资质等级/编号 |  |  |  |
| 法人代表 |  |  | 职务/职称 |  |  |  |  | 联系方式 |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  | 职务/职称 |  |  |  |  | 联系方式 |  |  |  |
| 授权代表 |  |  | 职务/职称 |  |  |  |  | 联系方式 |  |  |  |
| 单位简介 及机构设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势 及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 成立日期 | 年 月 日 |  |  |  | 注册资本 |  |  | 万元 |  |  |
|  | 办公面积 | 自有面积 平方米，承租面积 平方米， 人均面积 平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 员工总数 | 人 |  | 其中：初级职称 人，中级职称 人，高级职称 人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） |  | 收入总额 （万元） |  |  | 利润总额 （万元） |  | 净利润 （万元） |  | 资产 负债率 |

注：1）投标人必须提供2013年至2015年经会计师事务所或审计机构审核过的财务报告（损益表、资产负债表、审核机构签章页等）的复印件（加盖公章），成立时间不足三年的可自成立之日起算。

2）如投标人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

（二）同类项目业绩（按商务评分表要求填报）

| 序号 | 客户名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 项目起止时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：投标人必须提供合同或验收报告复印件加盖单位公章。

（三）综合资质及社会信誉证书

| 序号 | 资质/信誉证书名称 | 发证机构 | 发证日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：投标人必须提供证书或相关证明材料复印件，复印件加盖单位公章。

（四）投标人目前涉及的诉讼案件或仲裁的资料

| 涉及的另一方或另几方 | 争端的原因 | 涉及的金额 |
| --- | --- | --- |

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（盖章）：

日期：   年   月   日

#### 2.2 商务条款响应表

| 序号 | 实质性响应商务条款要求 | 是否 响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 完全理解并接受对合格投标人、合格的服务要求 |  |  |
|  | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
|  | 满足投标有效期要求 |  |  |
|  | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |
|  | 完全理解并接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |
|  | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
|  | 同意招标人以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
|  | 满足项目实施期限要求 |  |  |
|  | 其它商务条款偏离说明： |  |  |

注：1.对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“○”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。空白则视为完全响应。

2.本表内容不得擅自修改。

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

日期：   年   月   日

三、技术部分

#### 3.1 与用户需求书差异表

| 序号 | 需求书条款号 | 需求书条款题目 | 响应 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1. 投标人应对照招标文件要求与报价的实际情况对招标文件中《用户需求书》的条款内容作全面响应。完全满足的在“响应栏”中打“√”，若有差异的请在“响应栏”中打“Ο”，并将差异情况在“差异栏”中说明。

2.本表内容不得擅自修改。

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

日期：        年     月    日

#### 3.2 拟投本项目主要人员情况

附表一：

项目经理（注册建造师）简历表

| 姓 名 |  |  |  | 性 别 |  |  |  |  | 年 龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  |  |  | 学 历 |  |  |  |  | 专 业 |  |  |
| 职 称 |  |  |  | 取得时间 |  |  |  |  | 办公电话 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 从事项目管理/项目经理年限 |  |  |  |  |
| 具有认证资质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 已完成工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  |  | 建设规模 |  |  | 开、竣工日期 |  | 工程质量 |  |

注：在填写时，如本表不适合投标人的实际情况，可根据本表格格式自行划表填写。

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

日期：   年   月   日

附表二：

拟投本项目主要人员明细表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 专业 | 证号 |  |

注：1、拟任执行管理及技术人员必须是投标人的正式员工；

2、注册建造师（项目经理）应附建造师注册证、项目负责人安全生产考核合格证B证、职称证（如有）、第二代身份证、投标人为以上人员购买的2017年2月-4月社保证明复印件；

3、其他技术人员应附相应岗位证书（或培训证）、第二代身份证、投标人为以上人员购买的 2017年2月-4月社保证明复印件；

4、所有复印件需加盖投标人公章。

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

日期：   年   月   日

#### 3.3 服务方案

投标人应按照招标文件的要求，根据《用户需求书》要求内容做出全面响应并编制服务方案。其内容应包括但不限于人力、物力等资源的投入以及服务内容、方式、手段、措施、质量保证及建议等。服务方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。对含糊不清或欠具体明确之处，评委会可视为投标人履约能力不足或响应不全。其要点和主要内容为：

- 对项目的理解（项目概述、目标、服务范围、招标人的配合条件）

- 针对本项目的组织实施方案

- 保证项目完成的具体措施

- 质量保证方案

- 投标人认为必要说明的其它内容

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

日期：   年   月   日

四、价格部分

#### 4.1开标一览表

| 投标内容 | 投标总报价 （元人民币） | 服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中山市华南现代中医药城内道路维护管养服务项目 | 大写： 小写： |  |  |

注：1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.所有价格均应予人民币报价，金额单位为元，投标报价保留小数点后两位。

3.投标总价包括所有招标范围内的费用(均为含税价)。

4.此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，与投标函、法定代表人证明书/法定代表人授权书、投标保证金交纳凭证复印件一并封装在唱标信封中，作为开标唱标之用。

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

日期：   年   月   日

#### 4.2 分项报价表

注：1. 投标人按招标人提供的详细工程量清单数据及格式进行报价。

2. 如不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3．投标人报价时不得更改招标人发出的工程量清单数量，否则在确认中标后招标人有权要求中标供应商按清单数量施工。

4.如果分项报价与总报价不一致，以分项报价的汇总价为准。

5.分项报价表的汇总报价应等于“开标一览表”中的投标总价。

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

日期：   年   月   日

提供相关评审资料原件附表

如果项目要求投标人提供相关评审资料原件核查，请各投标人按以下表格填写并提供相关原件以方便评审。此表不用装订在投标文件中，随原件在投标截止时间前递交。招标代理机构对原件的真实性不负责任。评审资料原件不是投标文件的组成部分，投标人须将评审资料原件的复印件附在投标文件中，否则视同没有提供相关评审资料。

评审资料原件目录

| 序号 | 资料名称 | 件数 | 备注 | 招标代理确认件数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人名称：

投标代表签字：

领回原件的投标代表签名：

日期：